# Eerste Sprintverslag

Raoul Wernert

1676356

09-12-2018

## Sprint backlog

Als docent wil ik dat het mogelijk is om verschillende en meerdere minigames te kunnen spelen.

Status: Geimplementeerd

Bewijs: Github commit 5bs43e4

Als docent wil ik mijn eigen vragen kunnen opgeven.

Status: Niet geimplementeerd, uitgesteld naar volgende sprint

Als docent wil ik aan kunnen geven welke minigames speelbaar zijn.

Status: Niet geimplementeerd, uitgesteld naar volgende sprint

Als docent wil ik mijn gemaakte vragen exporteren en importeren in andere versies van het spel

Status: Niet geimplementeerd, uitgesteld naar volgende sprint

## Deliverables

* Een extra mini-spel in het bestaande spel
* Een editor waar vragen en antwoorden ingevoerd kunnen worden
* De memory en mini-spellen gebruiken de vragen in de editor
* Vragen kunnen vanuit de editor geexporteerd worden en in het spel geimporteerd worden.
* Testrapportage

## Evaluatie

Een extra minigame toevoegen bleek meer werk dan verwacht. Als docent wil ik mijn eigen vragen kunnen opgeven, Als docent wil ik aan kunnen geven welke minigames speelbaar zijn en Als docent wil ik mijn gemaakte vragen exporteren en importeren in andere versies van het spel zijn verplaatst naar een volgende sprint.