# Sprintverslag 1

Raoul Wernert

1676356

09-12-2018

## Sprint backlog

Als docent wil ik dat het mogelijk is om verschillende en meerdere minigames te kunnen spelen.

Status: Geimplementeerd

Bewijs: Github commit 5bs43e4

Als docent wil ik mijn eigen vragen kunnen opgeven.

Status: Niet geimplementeerd, uitgesteld naar volgende sprint

Als docent wil ik aan kunnen geven welke minigames speelbaar zijn.

Status: Niet geimplementeerd, uitgesteld naar volgende sprint

## Deliverables

* Een extra mini-spel in het bestaande spel
* Testrapportage

## Evaluatie

Een extra minigame toevoegen bleek meer werk dan verwacht. Als docent wil ik mijn eigen vragen kunnen opgeven en als docent wil ik aan kunnen geven welke minigames speelbaar zijn, zijn verplaatst naar een volgende sprint.