# Tweede Sprintverslag

Raoul Wernert

1676356

09-11-2018

## Sprint backlog

Als docent wil ik mijn eige vragen kunnen opgeven.

Status: Gedeeltelijk geimplementeerd. Er is functionaliteit dat de vragen variabel kunnen zijn alleen geen UI element waar de docent deze vragen kan opgeven.

Als docent wil ik dat het mogelijk is om verschillende en meerdere minigames te kunnen spelen.

Status: Geimplementeerd. Voor deze sprint alleen minigame: Open vragen.

Als docent wil ik aan kunnen geven welke minigames speelbaar zijn.

Status: Niet geimplementeerd, uitgesteld naar volgende sprint.

## Deliverables

* Html/js/css memory game en een Open vragen minigame.
* Testrapportage

## Evaluatie

Deze sprint is onderschat waardoor er niet voldoende tijd was om alle userstories te implementeren.